编号：                                        受控状态：

版本号：

重庆力帆汽车有限公司

三工厂涂装车间新增二工厂车型

涂装改造技术要求

编制：                        日期：

校核：                        日期：

会签：                        日期：

审核：                        日期：

批准：                        日期：

发布日期：            年        月         日

一、总体说明

本项目需满足三工厂现有CA08/CA09/CA10车型与二工厂CA02/CA05/HP02/HP05车型共线生产，可以实现以上7种车型的集中连续生产。该项目为“交钥匙”工程，投标厂家需要对二工厂涂装车间下线设备、三工厂涂装车间上线设备、涂装滑撬、涂装PVC吊具、涂转总举升机及相关设备设施等进行部分设计、改造、制作、运输、安装、调试、验收、培训、试生产、移交及售后服务等内容。

二、设计数据

1、全年工作250天。

单班工作制，每天工作8h，输送线年产6万辆，节拍2分钟/台。

双班工作制，每天工作16h，输送线年产12万辆，节拍2分钟/台。

2、设备稼动率：95%。

3、公用动力设施和气候条件

动力电源配电380 V±10%，3相，频率50HZ，压缩空气设计压力0.4~0.6MPa；

环境温度：-5～45℃

全年相对平均湿度：50-93﹪；

海拔高度：1000米以下；安装位置：室内

4、车型数据

4.1二工厂车型

| 序号 | 车型 | 白车身尺寸/mm | 白车身质量/Kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 |  |
| 1 | LF6401—CA02 | 3940 | 1538 | 1657 | 383 |
| 2 | LF6420—CA05 | 4103 | 1631 | 1685 | 425 |
| 3 | LF1022—HP02 | 4532 | 1578 | 1672 | 375 |
| 4 | LF1025—HP05 | 4507 | 1623 | 1688 | 430 |

4.2三工厂车型

| 序号 | 车型 | 白车身尺寸/mm | 白车身质量/Kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长 | 宽 | 高 |  |
| 1 | CA08 | 4247 | 1641 | 1549 | 425 |
| 2 | CA09 | 3850 | 1590 | 1698 | 390 |
| 3 | CA10 | 4630 | 1780 | 1500 | 480 |

5.总体要求

5.1必须实现三工厂现有CA08/CA09/CA10与二工厂CA02/CA05/HP02/HP05共计七个车型的共线连续式生产；

5.2所有设计应满足工艺、消防及安全要求；

5.3所有设计需满足辅助设备的安装；大型外购件或设备须与需方、设备厂家、供方签订三方协议，以保证设备的基本要求和质保期后的维护保养问题。

5.4所有设计需完整考虑新增二工厂车型对现有设备的拆迁、新增、调整等改造，改造完成后需满足新增车型的正常生产和设备操作使用需求，在改造时不能对现有生产造成影响。供方需对现场钢结构承载进行复核并在实施前提出改造实施方案并实施，以保证项目的顺利进行。

5.5乙方需配合甲方对该项目设备安装基础一起进行验收；

5.6项目的整体进度要求以商务合同节点为准。

5.7工艺输送设备节拍2min。

5.8线间转接严格到位，转接精度为±2mm（X、Y、Z方向）。车体在滑撬上采用孔定位。

三、技术要求

1、改造设备范围

主要包括二工厂涂装车间下线设备、三工厂涂装车间上线设备、涂装滑撬、涂装PVC吊具、涂转总举升机及相关设备设施等。

2、改造主要清单

2.1二工厂涂装下线设备

2.1.1对现有吊装转挂设备进行改造（增加提升高度、承重）。改造后的转挂设备的承重能力及吊起车身后下部的净空高能满足转运小车加滑撬的顺利转接，实现连续生产。

2.1.2下线处灯光棚的拆除，不能破坏周围其他设施设备，需对地面做处理以满足叉车和转运小车的顺利通行。

2.1.3新增车间转运小车一台，用于承接滑撬和车身在二工厂车间内的转运。

2.2三工厂涂装上线设备

新增电动葫芦一套，用于将车身带滑撬从叉车吊挂至车间转运小车，电动葫芦承重需满足二工厂所有车型分别连带三工厂滑撬一起的重量。

2.3涂装滑撬

新增60套滑撬，与三工厂现有滑撬所有要求一致。具体结构形式需合同签订后2周内制作样件到需方现场，需方确认后再大批量实施。

2.4涂装PVC吊具

通过对涂装车间11套PVC吊具进行改造，以实现七款车型的共线生产。具体结构形式由供方按照需方要求进行设计，并于合同签订后2周内制作样件到需方现场，需方确认后再批量实施。

2.5涂装转总装举升机

根据需要对转接设备和相关设备进行改造和调整，以满足七款车型的承载、通过性、工艺节拍需求以及各转接处自动转接的需求。

四、制造、安装、调试、试运行要求

1预制件制作

1.1为保证设备制造质量，要求零部件在乙方工厂进行加工制作，然后运至现场安装。

1.2焊接制作

- 焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。

- 焊条、焊丝等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求和国家标准规定。焊接材料在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。

- 焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。

- 焊接夹具的精度满足设计要求。

- 焊接件按工艺要求进行焊接后热处理。

- 焊缝数量和长度符合设计要求，焊角尺寸允许偏差符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205附录A的有关规定。

- 焊缝感观应达到：外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净。

1.3机械加工制作

  - 各机加件的机加工工艺文件符合设计要求。

  - 主要加工设备的状况和加工精度满足设计要求。

  - 各机械加工成品件的尺寸公差、形位公差和粗糙度符合设计要求。

  - 各机械加工成品件按设计要求进行热处理，热处理后性能值达到设计规定。

  - 毛坯件无裂纹，夹渣和气孔等缺陷。钢材切割面无裂纹、分层等缺陷。

  - 机加成品件外表无毛刺，且按要求倒圆、倒角或周边倒棱。

1.4表面处理

  - 钢材表面涂装前表面应除锈，处理后表面不得有焊渣、灰尘、油污、水和毛刺等。并符合国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的要求。

  - 钢材预制件的非加工面均应涂防锈底漆，现场安装后不方便涂漆的构件表面应直接涂防锈底漆，干漆膜厚度为100－125µm。

  - 构件的加工表面采用防锈油脂进行刷涂和喷涂。构件表面不得有误涂、漏涂。涂层应均匀。

  - 表面处理应满足JB/T10394.3-2002 <<涂装设备通用技术条件>>的要求。

1.5钢结构预制件制作

  - 钢材切割或剪切面无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱。

  - 碳素结构钢在环境温度低于－16℃、低合金结构钢在环境温度低于－12℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。碳素结构钢和低合金结构钢进行热矫正时，加热温度不超过900℃。低合金结构钢热矫正后需自然冷却。

  - 施工单位对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理进行工艺评定。并根据评定报告确定焊接工艺。

  - 焊接材料与母材的匹配符合设计要求及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊条、焊剂、药芯焊丝、熔嘴等在使用前按规定烘焙。并应有烘焙记录。

  - 孔径偏差为0～1mm，孔圆度≤2mm；每组孔的中心相对于构件轴心偏差≤±2mm；

同一组内任意两孔间距离偏差为±1mm（孔间距≤500mm)和±1.5mm（孔间距>500mm)；相邻两组端孔间距偏差±2mm（孔间距≤3000mm)和±3mm（孔间距>3000mm)。

6）、角钢两肢垂直度偏差小于b/100；槽钢腹板与翼缘垂直度偏差小于b/80；工字钢腹板与翼缘垂直度偏差小于b/100，且不大于2mm。

7）、.对涉及重大安全或需隐蔽的焊缝应进行探伤检测。

8）、安装面平面度≤l/200，且不大于2mm；梁、柱类构件扭曲≤h/250，且不大于5mm；吊架类构件扭曲≤h/100，且不大于2mm。

柱及吊架类构件的长度方向轴线与端面安装板的垂直度≤H/1000，且不大于6mm。

9）、预制件进入安装现场时，表面至少应涂有防锈底漆。面漆颜色符合建设方色标要求。

涂层表面不应有焊渣、飞溅和毛刺。

2安装

2.1、带座轴承的装配（轴承座材质为铸钢）

- 轴承应无损伤、无锈蚀、转动灵活及无异常声响。

- 轴承采用人工推入或木锤敲入，按设计要求位置在轴上紧固、定位。

- 装配后轴承空腔应加注65％－80％空腔容积的清洁润滑脂。

8.3.4联轴器、滑动轴承和密封件的装配

应满足《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231第五章之规定。

2.2、辅梁安装

- 梁底标高应在一个平面，最大允许偏差不应大于5mm。

- 吊架安装垂直度应小于等于H/1000，斜撑的安装角度偏差应在5°范围之内，吊架杆件强制扭曲应小于等于b/100（b为杆件宽度）。

- 牛腿支撑面与梁底标高偏差应小于等于2mm。

- 嵌接头、对接头要求切割加工，嵌接间隙应小于等于1.5mm；应根据设计要求保证辅梁上翼缘或下翼缘平齐，偏差小于等于2mm。

- 辅梁位置偏差应不大于3 mm。

- 如辅梁与屋架吊点有现场焊缝，焊脚偏差为0～3mm。该焊缝按二级焊缝进行探伤检测。焊缝抽查比例为20％。焊缝其它要求详见《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205附录A。

2.3、维修平台、安全网安装

- 铺板的厚度、安全网规格应符合设计要求。

- 铺网的规格尺寸及铺网与钢梁的焊接符合设计要求。采用夹箍安装的安全网，每边的夹箍数量应符合设计要求。

- 吊架安装垂直度应小于等于H/1000，斜撑的安装角度偏差应在5°范围之内，吊架杆件强制扭曲应小于等于b/100（b为杆件宽度） 。

- 牛腿支撑面与梁底标高偏差应小于等于2mm。

- 嵌接头、对接头要求切割加工，嵌接间隙应小于等于1.5mm；应根据设计要求保证辅梁上翼缘或下翼缘平齐，偏差小于等于2mm。

- 平台标高允许偏差应不大于15 mm。

2.4、梯子、栏杆安装

- 栏杆安装高度允许偏差应不大于15 mm，栏杆地脚安装紧固、可靠，符合设计要求。

- 钢梯宽度允许偏差应不大于±5 mm。

- 钢梯踏步间距偏差应不大于±5mm。

- 直梯垂直度允许偏差应不大于H/1000，且不大于±15 mm。

- 斜梯梁长度允许偏差应不大于±5 mm。

- 栏杆立柱间距允许偏差应不大于±15 mm。

- 梯子、栏杆应符合下列规范的要求：

《固定式钢直梯和斜梯安全技术条件》GB4053.1-93  GB4053.2-93

《固定式工业防护栏杆安全技术条件》GB4053.3-93

2.5、构件涂漆要求

- 所有安装后被覆盖的碳钢型材和钢板要事先涂防锈漆。所有需涂漆的钢结构及钢板，涂漆前表面要进行处理。具体要求执行JB/T10394.3《涂装设备通用技术条件》第3部分：涂层。面漆颜色由甲方确定，具体施工由乙方负责。涂层厚度、涂装遍数和涂料选用符合设计要求。当设计无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150um，室内应为125um,其允许偏差为-25um。每遍涂层干漆膜厚度允许偏差为-5um。

- 在构件处于腐蚀环境或外露时，按《漆膜附着力测定法》GB1720或《色漆和清漆、漆膜的划格试验》GB9286执行。

- 涂装时温度宜在5-38℃间，且钢材表面无阳光直接照射。

- 涂装时空气相对湿度应低于85%。构件表面不应结露。钢结构涂装后4小时内避免雨淋。

- 构件表面不应有误涂和漏涂。涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。

3、试运转前对输送设备进行检查，应符合下列要求：

- 各润滑点和减速器内所加油、脂的牌号和数量应符合设备技术文件的规定。

- 输送设备的轨道上、输送沿线及通道，应无影响试运转的障碍物

- 所有紧固件无松动现象。

- 电气系统、安全联锁装置、制动装置、操作控制系统和信号系统均应模拟或操作检查，其工作性能应灵敏、正确、可靠。

- 盘动各运行机构，使传动系统的输入、输出轴旋转一周，不应有卡阻现象；电动机的转动方向与输送机运转方向应一致。

- 应隔离出专用的调试区域。

3.1、试运转应按如下原则进行：

由部件至组件，由组件至单机，由单机至全输送线；且应先手动再机动，从低速至高速，由空负荷逐渐增加负荷至额定负荷的步骤进行。

3.2、空负荷试运转应满足以下要求：

- 驱动装置运行应平稳。

- 盘车运行距离不应小于30m，牵引链条与驱动拨爪啮合应良好，牵引链条运行时应无卡阻现象及异常声响。

- 所有滚轮和行走轮在轨道上应接触良好，运行平稳。

- 运动部分与壳体不应有磨擦和撞击现象。

- 减速器油温和轴承温升均不应超过设备技术文件的规定，润滑和密封应良好。

- 应先点动数次，运行时间逐渐加长，运转应平稳，对变速输送链，其最高速空负荷试运转时间不应少于全部试运转时间的60(。

- 运转检查合格后，检查所有紧固件是否有松动。

3.3、负荷试运转应满足以下要求：

  - 空负荷试运转合格后，方可进行负荷试运转。

  - 结合甲方的试生产计划，采取逐渐、分段加载的方法，进行负载运行，直至满载。

  - 小车组正常运行至各个工位时的停车精度应满足工艺要求。

  - 连续运转4小时时检查其运行是否平稳，无异常现象；应保证运行减速器和轴承温度均不应超过设备技术文件的规定。

  - 运行过程中各道岔应转动灵活、到位准确、无卡阻现象，有控道岔应设置岔舌到位行程开关，并与电气控制连锁。

  - 输送设备与周边关联设备的连锁可靠，控制系统正确、灵敏和可靠。

3.4、试运转应注意事项：

  - 试运转由专人负责，检查人员经过培训，掌握各项检测指标，熟悉全线的急停开关的安装位置。

  - 每次开车前，应确认所有人员已在安全位置，并发出声、光报警信号。

  - 系统不应频繁停止、启动。

  - 应委派专人对试运转过程进行全程跟踪并记录在案，并负责落实各不合格项的整改情况。

4、设备颜色要求

与牵引链滑架滚轮及车组滚轮相接触的轨道踏面不涂漆。设备颜色由甲方书面提出要求，中标方实施。

5、其他要求

1.各台设备现场放线基准须经甲方确认。

2.涂装设备及主要配套设备的安装应符合施工图设计的要求，并应符合本技术任务书。当需要修改设计时，应取得设计单位的同意，并签署设计变更文件。

3.安装所用的主要的或用于重要部位的材料，应符合设计图纸和国家现行有关标准的规定，并有合格证明。

4.安装所用的所有非金属材料（设备的密封材料、润滑材料、涂层、保温材料及其它辅助材料等）中不能含有硅酮。

5.安装所用的各种计量和检测器具均应符合国家现行计量法规的规定，其精度等级不应低于被检对象的精度等级。

6.安装中的隐蔽工程，应在工程隐蔽前进行检验，并作出记录，甲方检查合格后方可继续安装。

7.涂装设备的安装，应根据工艺要求和施工组织设计进行；并应实行工序检验。工程验收时，应以工序检验记录为依据。

8.乙方工程中须外委专业施工单位时，须经甲方进行质量、资信认可。

9.在设备各子项开始制造前，甲方可派人员到乙方工厂认可大宗材料的投料。

10.在乙方工厂预制过程中，甲方可派人员进行监造，乙方应给予支持和协助，对于甲方所指出的质量问题，乙方应立即认真地解决和执行，不允许拖延和拒绝，否则由此造成的质量问题及经济损失由乙方负责。在乙方工厂制造的设备、预制件须经甲方对质量认可后方可发往现场安装。

1）乙方应免费向甲方参加检验和试验的人员提供所必要的检验和试验用的资料、设备、器具、附件、人力、仪器及材料，以保证检验和试验的进行，对合同规定的检验和试验，乙方都应负责。

2）乙方在主要设备进行装配或检验前2周，向甲方提供要检验货物的检验进度表，甲方在收到检验进度表之后1周内通知乙方，说明甲方代表参加检验的时间。

3）在甲方检验前，乙方对设备要进行自检，其检验报告要在甲方检验之前准备好。当甲方参加检验时，乙方按要求向甲方提供已准备好的检验报告。

4）由甲方代表参加的检验和试验，在任何时候都不能解除乙方按采购合同应承担的责任，当设备在现场开箱检验时，不能以甲方代表检验工作来代替乙方所做的检验工作。甲方代表在制造厂参加检验和试验时不签署任何检验和试验文件，但作为在制造厂检验完成并同意放行标志的检验认可书除外。

5）按照上述条款及合同其他条款进行的所有检验和试验都不能解除乙方按合同要求应承担的责 任。

11.所有骨架必须按照图纸要求保持平行或垂直。室体骨架采用连续焊缝焊接，焊缝涂银粉漆。

12.各种板材、型材焊接前应校直、校平，不允许表面有凹坑与划痕，不能在非平直的状态下进行焊接，焊后打磨焊缝。

13.板材下料需使用剪板机，型材的下料采用砂轮切割或锯切，管材下料采用管道割刀。不允许用火焰切割的方式。所有壁板要采用贴膜保护，防止划伤表面，工程验收前去除贴膜。

14.钢结构拼装前，应清除飞边、毛刺、焊接飞溅物。钢构件的连接接头，应检查合格后方可紧固或焊接。螺栓孔不得采用气割扩孔。

15.安装焊缝的质量应符合设计要求和GB/T5117-1995《焊接规范标准》的有关规定。当承受荷载时，焊点数量、厚度、和长度应由计算确定。

16.焊接和高强度螺栓并用的连接，当设计无特殊要求时，应按先螺栓后焊接的顺序施工。

17.采用高强度螺栓连接的设计与施工应符合JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》的规定。

18.高强度螺栓拧紧采用的扭矩扳手和检查采用的扭矩扳手，在每班作业前后，均应进行校正，其扭矩误差应分别为使用的±5%和±3%。

19. 设备自带电控系统需预留工业以太网接口。

20.本招标文件所列方案及要求只是目前阶段的一个基本要求，投标方可在投标前到公司现场进行调研，供方在投标时应该提供一个完全、可靠、可行的方案。否则，后期在实施过程中如果发现不能满足基本的要求，供方应该无条件免费的对改造进行完善。

五、质量控制要求

1.保证整个改造项目满足生产工艺需求。

2.乙方应提供全新的、合格的产品，产品均应具有国家质量监督检验中心出具的合格证书、检测合格报告。

3.乙方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括乙方的外购件在内)符合本技术任务书的规定。

4.附属及配套产品应满足本技术任务书的有关规定的标准和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

5.乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物在设计、材料或工艺上没有缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），这些缺陷包含所供货物在最终目的地现行条件下正常使用可能产生的缺陷。

6.在质保期内发现缺陷，甲方应以书面形式通知乙方，乙方收到通知后应在双方协商规定的时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

7.如果乙方收到通知后在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

8.乙方在施工前，应在甲方的组织下，进行技术交底，理解设计意图和设计文件对施工的技术、质量和标准的要求。

9.乙方应对施工过程的质量进行监督，并加强对特殊过程和关键工序的识别与质量控制，并应保持质量记录。

10.乙方应对供货质量进行监督管理，按规定进行复验并保持记录。

11.乙方监督施工质量不合格品的处置结果，并对其实施效果进行验证。

12.乙方应对所需的施工机械、装备、设施、工具、和器具的配置以及使用状态进行有效性检查，保证其使用的准确性及安全性。

13.乙方应根据项目质量计划，明确施工质量标准和控制目标。甲方应对乙方的施工准备工作和实施方案进行审查，确认其符合性。

14.乙方应对施工过程的质量控制情况随时进行分析和评价，明确改进目标，制定纠正和预防措施，进行持续改进。

15.乙方须完成并提交质量记录和竣工文件，甲方应对其质量进行评审。